项目需求书
    
一、项目基本情况
市行政中心南广场改造提升项目主要包括市民大舞台（露天剧场）工程、室外场地环境整治工程、青少年活动中心连通水岸环路工程、绿化提升工程、人工池水体整治工程、安装工程以及雕塑群加固修缮工程等七部分环境整治内容，建设改造面积约10.57万平方米。现对该项目工程勘察服务进行采购，勘察单位需为上述改造内容提供勘察、测绘及物探服务。服务期限自合同签订之日起至工程项目完成结算审核之日止。项目服务地址在东莞市南城街道。
二、费用预算及报价要求
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _GoBack]（一）预算费用：本项目最高限价为173233.21元，最终按实结算，且结算总价不超最高限价，依据《2002工程勘察收费标准》计费标准进行结算，结算价=结算基价×65%×（1-中标下浮率）。
（二）报价要求：本项目采用下浮率方式进行报价，该报价须涵盖完成本项目全部内容所发生的一切费用，包括但不限于人工费、设备费、材料费（含辅材）、交通费、管理费、税费及利润等。
（三）供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
（四）供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿。
（五）本项目不接受联合体参与，不能转包。
三、响应文件要求
响应文件必须加盖公章后密封，并在封面上注明投件单位、联系人及联系电话，在封口处加贴封条和加盖公章。响应文件未加盖公章、未作密封盖章处理或逾期送达的文件将视为无效。供应商提交的响应文件应包含以下内容：
（一）《营业执照》复印件、法人代表身份证复印件（正、反面）；
　　（二）报价表（模板见《项目需求书》）；
　　（三）资格条件承诺函（模板见《项目需求书》）；
　　（四）供应商信用查询（查询渠道：“信用中国”www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”http://www.ccgp.gov.cn/，提供采购公告发布之日至响应文件提交截止时间前网页截图。）
　　（五）法定代表人授权书（模板见《项目需求书》，无授权代表可不提供）；
　　（六）资格证明材料；
（七）根据《项目需求书》要求编制并提供相应的资料（建议列索引表）。
四、供应商资格要求
（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须符合以下条件：
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商未被列入“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网www.ccgp.gov.cn“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间）。
（二）其他特定资格要求：供应商须具备有效期内的工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、物探测试检测监测乙级和工程测量乙级及以上资质。
五、付款方式
（一）供应商完成本合同约定全部工作内容，提交完整成果文件并经采购人验收合格后，采购人支付项目结算价款80%；完成工程结算审核后支付剩余的20%。
（二）本项目资金为财政拨款，若因政策调整、拨款审批流程等因素造成款项未能按期支付的，供应商不得主张采购人支付利息、违约金，亦不得追究采购人相关违约责任；供应商不得以此为由拒绝履行、消极拖延履行本合同全部义务，若供应商存在拒不履约、消极履约情形的，采购人有权依照合同约定扣收对应违约金。
（三）供应商应在采购人付款前提交书面请款申请，并开具与当期应付金额相符的合法有效发票。采购人在收到中标供应商完整的请款资料及合格发票后十五个工作日内支付相应款项。若供应商迟延提交请款申请或发票，或提交的发票不符合税务及合同要求，采购人有权顺延付款且不视为违约，由此产生的全部损失及责任由供应商自行承担，采购人亦有权拒绝付款且不承担任何违约责任。
  六、勘察、测绘及物探清单
（一）勘察
	序号
	项目
	间距
	孔深
	工作量

	1
	钻孔
	主要布置于建筑物的角点、周边及中心线上，钻孔距15m-30m。
	1.控制性钻孔要求进入持力层不少于5m；
2.一般性钻孔要求进入持力层不少于3m。
	共布置勘察钻孔7个，总进235.10m；取样36组，岩样10件，水样2组，易溶盐2组，标准贯入试验53次，重型动力触探1.2m/2个孔。




	序号
	项目名称
	深度
	地层类别
	单位
	工作量

	1
	陆域钻探
	0~10
	Ⅰ类岩土
	m
	48.2

	2
	
	
	Ⅱ类岩土
	m
	14.6

	3
	
	
	Ⅲ类岩土
	m
	7.2

	4
	
	10~20
	Ⅰ类岩土
	m
	4.4

	5
	
	
	Ⅱ类岩土
	m
	32.6

	6
	
	
	Ⅲ类岩土
	m
	33

	7
	
	20~30
	Ⅱ类岩土
	m
	10.1

	8
	
	
	Ⅲ类岩土
	m
	45.1

	9
	
	
	Ⅳ类岩土
	m
	7.9

	10
	
	30~40
	Ⅲ类岩土
	m
	22.8

	11
	
	
	Ⅳ类岩土
	m
	9

	12
	
	40~50
	Ⅲ类岩土
	m
	0.2



（二）物探
	序号
	项目
	测量范围
	工作量
	备注

	1
	物探面积
	建设单位指定红线范围内
	113781.0927㎡
	各类管线

	2
	管线长度
	建设单位指定红线范围内
	24.044公里
	各类管线



（三）测量及测绘
	序号
	项目
	测量范围
	工作量
	备注

	1
	控制测量
	GNSSE级点测量
	3点
	依据规范要求布设

	2
	地形测量
	建设单位指定红线范围内的地形全要素测量
	95774
平方米
	比例尺1:500

	3
	乔木测绘
	乔木名称、平面位置及胸径
	885棵
	小型工程测量



七、服务要求
（一）供应商须配备相关技术人员，技术人员须持证上岗，做到人证合一。严格按照国家现行技术规范、标准、规程及相关要求开展全部作业，按期提交质量合格、资料完整、符合验收标准的勘察测绘成果，并对成果的真实性、准确性、合规性、有效性承担终身责任。
（二）若供应商提交的成果文件质量不合格、数据有误或不符合规范及项目需求，供应商须无偿返工、补充和完善，直至成果验收合格；若供应商无法完成整改而需委托第三方单位完成的，全部勘察、整改费用由供应商自行承担，且不得延误项目工期。
（三）项目作业前，供应商须编制专项勘察纲要、施工组织方案，并主动对接采购人，共同完成对采购人提供材料的进场验收工作。
（四）作业过程中，供应商需根据现场地质条件、地形地貌、水文情况及行业规范，及时向采购人提出工程量增减、作业内容调整、方案优化等合理化建议，配合采购人办理正式工程变更手续。
（五）供应商的现场作业人员须严格遵守采购人现场安全管理、治安管理、环境卫生等各项规章制度，严格落实保密要求，对项目作业数据、成果资料及项目信息承担保密责任。
（六）供应商需须自本合同签订之日起15个自然日内完成勘察、测绘、物探工作，并提交完整合格成果文件，并提交勘察报告。

附件：1.报价表
2.资格条件承诺函
3.法定代表人授权书





附件1
报价表

东莞市市政园林管理中心:
我公司已全部知晓市行政中心南广场改造提升项目勘察服务的服务内容及需求。经综合测算，我公司愿意以下浮率           % 
承包“市行政中心南广场改造提升项目勘察服务”。


                           单位盖章：          
 年  月  日 

说明：
1.本报价采用下浮率方式进行报价，本报价是项目需求书确定服务范围内的全部服务内容的价格体现，报价应包含项目服务各项费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
2.如响应供应商报价超过最高单价限价的，其响应文件作无效标处理。
3.不提供此表格将被视为没有实质性响应,其响应文件将被拒绝。




附件2
资格条件承诺函 
[bookmark: _Toc16516]东莞市市政园林管理中心：
我方参与 市行政中心南广场改造提升项目勘察服务（2026年）  投标，现郑重承诺，参加本次政府采购活动前三年内：
1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即：
（1）我方具有独立承担民事责任的能力；
（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
2.到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。
4.我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商全称（盖章） ：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：     年    月   日

附件3
法定代表人授权书

东莞市市政园林管理中心：
            （供应商全称）法定代表人       授权        
（全权代表姓名）为全权代表，参加贵局组织的  市行政中心南广场改造提升项目勘察服务（2026年）  的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。
          
法定代表人（签字或盖章）：
供应商全称（公章）：
日   期：   年    月    日

附：
授权代表姓名：      
职务：
详细通讯地址：
电话：
         法定代表人及授权代表身份证（正反面）




  法定代表人身份证（正反面）：










                                                       授权代表身份证（正反面）：
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